ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR. 66641/15.11.2023

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind etapizarea proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” finanţat în cadrul POR 2014-2020

Primăria Municipiului Satu Mare implementează proiectul „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nr. 5438/19.05.2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 a emis Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 cu privire la acţiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 reglementează modificarea contractelor de finanţare semnate în cadrul POR 2014-2020 în scopul etapizării acestora în perioada de programare 2021-2027.

Activităţile din cadrul proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” nu s-au putut încadra în perioada iniţială de implementare asumată prin contractul de finanţare nr. 5438/19.05.2020, fiind astfel necesară etapizarea proiectului pentru perioada 2021-2027.

În vederea aprobării etapizării proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate” finanţat în cadrul POR 2014-2020, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

INIŢIATOR :

PRIMAR

Kereskényi Gábor